П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, реализуемых в рамках нацпроектов на территории Партизанского городского округа

в 2023 году

| № п/п | Объект (мероприятие) | Ответственный исполнитель | Ответственный общественный наблюдатель | Подрядчик/ информация о контракте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Национальный проект «Жилье и городская среда» 1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство общественной территории, городской парк ул.Ленинская,26 (2020-2023 гг.) Сумма контракта: 3 401 000,00 руб. | Зуботыкин Петр Владимирович, заместитель главы го по вопросам жизнеобеспечения, zubotikin@partizansk.org р.тел.8(42363)60-670 89149606464 | Антошкин Юрий Александрович 89149793404 | ООО «Оранж» директор Амельченков А.А. Муниципальный контракт заключен: 10.03.2023 Срок выполнения работ: 16.05.2023 (поставка и установка малых архитектурных форм) ИП Кутенкова Е.В. Муниципальный контракт заключен: 04.04.2023 Срок выполнения работ: 15.05.2023 (установка освещения) |
| 1.1.2. | Благоустройство общественной территории, сквер "Лозовый" ул.Индустриальная,11 (2020-2023 гг.) Сумма контракта: | Зуботыкин Петр Владимирович, заместитель главы го по вопросам жизнеобеспечения, zubotikin@partizansk.org р.тел.8(42363)60-670 89149606464 | Терехова Наталья Александровна 89502967541 | ИП Хачатрян А.Г. Муниципальный контракт заключен: 15.03.2023 Срок выполнения работ: 17.07.2023 (укладка асфальта, установка малых архитектурных форм) |
| 1.1.3. | Благоустройство общественной территории, центральная городская площадь ул.Ленинская,26 (2023 г.) Сумма контракта: 7 330 000,00 руб. | Зуботыкин Петр Владимирович, заместитель главы го по вопросам жизнеобеспечения, zubotikin@partizansk.org р.тел.8(42363)60-670 89149606464 | Вавилкин Сергей Александрович 89242315692 | ООО «Нарек» ген.директор Степанян Г.С. Муниципальный контракт заключен: 20.01.2023 Срок выполнения работ: 17.07.2023 (асфальтирование тротуара, проезда) |
| 1.2. Подпрограмма «1000 дворов» |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ул.Нагорная,18 (благоустройство дворовой территории) | Зуботыкин Петр Владимирович, заместитель главы го по вопросам жизнеобеспечения, zubotikin@partizansk.org р.тел.8(42363)60-670 89149606464 | Антошкин Юрий Александрович 89149793404 Вавилкин Сергей Александрович 89242315692 Кузнецова Наталья Ильинична 89244386306 | ООО «СААН» Директор Пайлеванян С.А. Муниципальный контракт заключен: 06.03.2023 Срок выполнения работ: 16.06.2023 |
| 1.2.2. | ул.Октябрьская,6 ул..Булгарова,17 (установка детских площадок) |  |  | ООО «Оранж» директор Амельченков А.А. Муниципальный контракт заключен: 17.04.2023 Срок выполнения работ: 16.06.2023 |
| 1.2.3. | ул.Ленинская,20 (благоустройство дворовой территории) |  |  | ООО «СААН» Директор Пайлеванян С.А. Муниципальный контракт заключен: 06.03.2023 Срок выполнения работ: 16.05.2023 |
|  | 1.3. Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство водозабора «Северный» и станции водоподготовки р. Партизанской (ориентир: г.Партизанск, с.Углекаменск, ул. Клубная,35) (2022-2023) | Зуботыкин Петр Владимирович, заместитель главы го по вопросам жизнеобеспечения, zubotikin@partizansk.org р.тел.8(42363)60-670 89149606464 | Антошкин Юрий Александрович 89149793404 Вавилкин Сергей Александрович 89242315692 | ООО «СпецДорСтрой» директор Евченко И.А. Муниципальный контракт заключен: 04.04.2022 Срок выполнения работ: 15.10.2023 |
|  | 2. Национальный проект «Демография» 2.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса (п.Лозовый) | Беззубченко Лариса Витальевна, начальник отдела физкультуры и спорта, bezzubchenko@partizansk.org.ru р.тел.8(42363)60-612 89147304009 | Терехова Наталья Александровна 89502967541 | ООО ДВСК «Стройград» Муниципальный контракт заключен: 28.03.2022 Срок выполнения работ: ноябрь 2023 |
|  | 3. Национальный проект «Культура» 3.1. Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт МБУ ДО "ДШИ" г. Партизанск (изобразительное отделение ДШИ) ул.50 лет ВЛКСМ, 14 Сумма контракта: 36 756 000,00 руб. | Орлова Ирина Михайловна, начальник отдела культуры и молодежной политики orlova@partizansk.org р.тел. 8(42363)6-22-90 89146868699 | Белый Виталий Александрович 89241039210 | ООО «СК «ПШСУ» ген.директор Слепушкин А.А. Муниципальный контракт заключен: 28.02.2023 Срок выполнения работ: 25.08.2023 |
| 4. Национальный проект «Образование» 4.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 50 (ул.Пушкинская,82а) Сумма контракта: 1 638 121,86 руб. | Федорова Алина Владимировна, заместитель главы администрации по социальным вопросам р.тел.8(42363) 60-511 | Кузнецова Наталья Ильинична 89244386306 | ООО «Белый город» ген.директор Кратовский С.В. Муниципальный контракт заключен: 13.03.2023 Срок выполнения работ: 26.06.2023 |
| 5. Национальный проект «Здравоохранение» 5.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт поликлинического подразделения в КГБУЗ "Партизанская городская больница № 1" (ул.Индустриальная,20) | Писарец Елена Геннадьевна, главный врач КГБУЗ "Партизанская городская больница № 1" gb1part@mail.ru р.тел.8(42363) 6-24-44 | Терехова Наталья Александровна 89502967541 | ООО «СК «ПШСУ» ген.директор Слепушкин А.А. Муниципальный контракт заключен: Срок выполнения работ: 31.08.2023 |
|  | 6. Твой проект |  |  |  |
| 6.1. | Сквер Памяти (район 10-ой шахты) Сумма контракта: Памятник участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов (район 10-ой шахты) Сумма контракта: | Зуботыкин Петр Владимирович, заместитель главы го по вопросам жизнеобеспечения, zubotikin@partizansk.org р.тел.8(42363)60-670 89149606464 Орлова Ирина Михайловна, начальник отдела культуры и молодежной политики orlova@partizansk.org р.тел. 8(42363)6-22-90 89146868699 Федорова Алина Владимировна, заместитель главы администрации по социальным вопросам р.тел.8(42363) 60-511 | Антошкин Юрий Александрович 89149793404 Вавилкин Сергей Александрович 89242315692 Кузнецова Наталья Ильинична 89244386306 | Идет процедура заключения контракта |
| 6.2. |  |  |  | ИП Рысин В.В. Муниципальный контракт заключен: 20.03.2023 Срок выполнения работ: 31.05.2023 |
| 6.3. | Игровая площадка МБДОУ «ЦРР ДЕТСКИЙ САД 1» (ул.Селедцова,8) Сумма контракта: 3 030 000,00 руб. |  |  | ООО «Спец Строй Технологии» Директор Дубовик В.В. Муниципальный контракт заключен: 21.03.2023 Срок выполнения работ: 31.05.2023 |